ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дергачі

від 09 жовтня  2015 року							№ 320

Про заходи щодо безаварійного пропуску

осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і

весняної повені в Дергачівському районі

у 2015-2016 роках

З метою підготовки до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені, захисту від можливого руйнування об’єктів господарювання, населених пунктів, сільськогосподарських угідь та організації евакуації населення, тварин, матеріальних цінностей із зон затоплення, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 вересня 2015 року № 460 «Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в області у 2015-2016 роках», керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

- Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в Дергачівському районі у 2015-2016 роках (далі - План), що додається.

- Утворити районний оперативний штаб для вжиття невідкладних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені та затвердити його посадовий склад (додається).

- Рекомендувати сільським, селищним та міському головам:

  - Розробити з урахуванням Плану до 16 листопада 2015 року плани організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені у 2015-2016 роках на відповідних територіях та забезпечити їх виконання.

  - Інформувати районну державну адміністрацію про стан виконання заходів, передбачених Планом, через сектор цивільного захисту районної державної адміністрації до 10 березня 2016 року.

Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям здійснити аналогічні заходи.

- Сектору цивільного захисту райдержадміністрації (Зикова О.Г.) інформувати про стан виконання заходів, передбачених Планом Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації до 16 березня 2016 року та райдержадміністрацію до 20 квітня 2016 року.

- Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                       І.Б. ГАПЛЄВСЬКА

### ЗАТВЕРДЖЕНО

###### Розпорядження голови

###### районної державної адміністрації

від «09» жовтня 2015 року

№ 320

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

районного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків,

льодоходу і весняної повені

- Перший заступник голови районної державної адміністрації, голова районного оперативного штабу.

- Завідувач сектору цивільного захисту районної державної адміністрації, заступник голови районного оперативного штабу.

- Начальник відділу житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, заступник голови районного оперативного штабу.

- Начальник Дергачівського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (за згодою).

- Головний лікар комунального закладу охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня» (за згодою).

- Начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

- Начальник Дергачівського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області (за згодою).

- Начальник філії «Дергачівський райавтодор» дочірнього підприємства «Харківський облавтодор» (за згодою).

- Начальник Дергачівського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області (за згодою).

- Завідувач сектору з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та роботи з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації.

- Начальник Дергачівського району електричних мереж (за згодою).

- Директор державного підприємства «Харківська лісова науково – дослідна станція» (за згодою).

13. Завідувач сектору масових комунікацій апарату районної державної адміністрації.

14. Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

15. Начальник Дергачівського управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Харківгаз» (за згодою).

16. Начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Керівник апарату

районної державної адміністрації			 		Т.Д.Остропілець

Зикова 2 00 51

### ЗАТВЕРДЖЕНО

###### Розпорядження голови

###### районної державної адміністрації

від «09» жовтня 2015 року

№ 320

План

організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків,

льодоходу і весняної повені в Дергачівському районі у 2015 -2016 роках

| № п/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнення плану евакуації населення, тварин, машин, механізмів, кормів, мінеральних добрив та отрутохімікатів, інших матеріальних цінностей із зон можливого затоплення та розміщення їх у безпечних місцях. | Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації | до 18.11.2015 |
| 2. | Розробка плану організаційних та практичних заходів під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових паводків у 2015-2016 роках | Сільські, селищні та міська ради | до 16.11.2015 |
| 3. | Проведення засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (далі – ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (далі – НС), на якій проаналізувати стан готовності відповідних служб, підприємств, установ, організацій до безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2015-2016 роках | Районна комісія з питань ТЕБ та НС, сільські, селищні та міська ради, керівники підприємств, установ та організацій району | за окремим графіком |

| 4. | Визначення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу через природні явища та розроблення заходів щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків, пропуску льодоходу і повені | Сільські, селищні та міська ради, філія Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури територій» «Дергачівське підприємство комунального господарства», комунальне підприємство «Дергачікомунсервіс», районний центр телекомунікацій № 323 (м. Дергачі), управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор», Дергачівський район електричних мереж, Дергачівське управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Харківгаз» | до 11.11.2015 до 10.02.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Поповнення районного матеріального резерву та створення на місцях резервних запасів будівельних, паливно-мастильних матеріалів, продовольчих товарів, медикаментів з метою безперебійного забезпечення та обслуговування евакуйованого населення і такого, що мешкає в зонах затоплення та у зонах ризику | Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, комунальний заклад охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня», комунальне підприємство «Дергачікомунсервіс», філія «Дергачівський райавтодор», ДП «Харківський облавтодор», Дергачівській район електричних мереж | до 22.11.2015 до 04.02. 2016 |
| 6. | Уточнення розрахунків сил та засобів, які планується залучати для проведення робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені | Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, комунальний заклад охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня», управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, районний центр телекомунікацій № 323 (м. Дергачі), філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор», сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, Дергачівський районний відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, Дергачівське управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Харківгаз» | до 18.11.2015 до 07.02.2016 |
| 7. | Укладення договорів з Навчальним центром оперативно-рятувальної служби ЦЗ МНС України про проведення у разі необхідності вибухових робіт у місцях можливих льодових заторів | Сільські, селищні та міська ради, сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» | до 07.02.2016 |
| 8. | Уточнення (узгодження) порядку інформаційної взаємодії під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових дощових паводків, доведення до відома населення сигналів оповіщення про можливу загрозу паводка та його масштабів | Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, комунальне підприємство «Вісті Дергачівщини» Дергачівської районної ради Харківської області, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | до 18.11.2015 до 07.02.2016 |
| 9. | Оперативне висвітлювання в засобах масової інформації питань: про хід весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про правила поведінки населення в умовах весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, сектор масових комунікацій районної державної адміністрації, комунальне підприємство «Вісті Дергачівщини» Дергачівської районної ради Харківської області, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | На період проходження паводків та весняної повені |
| 10. | Приведення у готовність гідроспоруд, приладів, пристроїв та обладнання на водомірних постах, здійснення гідрологічних спостережень під час осінньо-зимових дощових паводків, весняної повені та льодоходу | Сільські, селищні, міська ради, сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, орендарі водойм. | до 18.11.2015 до 07.02.2016 |
| 11. | Перевірка стану готовності гідротехнічних споруд, небезпечних каскадів водосховищ і ставків, меліоративних систем і об’єктів, що знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу та повені | Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські, селищні, міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | до 29.11.2015 |
| 12 | Встановлення оптимального режиму роботи водогосподарських систем і комплексів району з урахуванням наповнення водосховищ, ставків та інших водоймищ. Проведення заходів з організації розроблення технічної документації (картографічних карт) щодо зон ризику та зони можливого затоплення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. №87 «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків» | Сільські, селищні, міська ради, сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації | до 22.11.2015 до 03.02. 2016 |
| 13 | Проведення заходів з підготовки до роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж та інших об’єктів комунального господарства у період осінніх паводків і весняної повені. Забезпечити в зонах можливого затоплення та евакуації населення санітарного нагляду за станом джерел питного водозабезпечення | Відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області | до 18.11.2015 до 07.02.2016 |
| 14 | Організація контролю за проведенням робіт щодо недопущення переповнення та скиду неочищених стоків із накопичувальних ям тваринницьких ферм і комплексів та їх можливого руйнування в період паводків і повені | Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські, селищні, міська ради, Дергачівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації | до 18.11.2015 до 07.02.2016 |
| 15 | Проведення попереджувальних заходів щодо запобігання нещасним випадкам серед рибалок у період льодоставу, проходження льодоходу та повені на річках і водоймах району | Сільські, селищні, міська ради, Дергачівський районний відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області , сектор цивільного захисту районної державної адміністрації | Протягом осінньо-зимового періоду |
| 16 | Уточнення наявності та перевірка стану готовності плавзасобів, які планується залучити під час паводка, пропуску льодоходу та повені. Надання узагальнених даних до Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління ДСНС України в Харківській області. | Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, сектор цивільного захисту районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних, міської рад | до 18.11.2015 до 04.02.2016 |

Керівник апарату

районної державної адміністрації			 	                       Т.Д.Остропілець

Зикова  2 00 51