ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дергачі

04 листопада 2019 року							№ 484

Про заходи щодо безаварійного

пропуску осінньо-зимових дощових

паводків, льодоходу і весняної

повені в районі у 2019-2020 роках

З метою підготовки до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені, захисту від можливого руйнування об’єктів господарювання, населених пунктів, сільськогосподарських угідь та організації евакуації населення, тварин, матеріальних цінностей із зон затоплення, на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 27 вересня 2019 року № 500 «Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в області у 2019-2020  роках», відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з о б о в’ я з у ю:

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2019-2020 роках (далі – План), що додається.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам та в.о міського голови, керівникам установ та підприємств району забезпечити виконання заходів Плану.

3. Відділу містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації інформувати Харківську обласну державну адміністрацію про стан виконання заходів, передбачених Планом, через Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації до 12 грудня 2019 року, 28 лютого та 16 березня 2020 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Євгена ЖУВАКА.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                            Інна ГАПЛЄВСЬКА

### ЗАТВЕРДЖЕНО

###### Розпорядження голови

###### районної державної адміністрації

«04» листопада 2019 року №  484

ПЛАН

організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків,

льодоходу і весняної повені в районі у 2019-2020 роках

| № п/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробити проєкт розпорядження та плани організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2019-2020 роках | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради | до 20.11.2019 |
| 2. | Уточнити План реагування на надзвичайні ситуації (НС унаслідок гідродинамічних аварій, гідрологічні НС поверхневих вод) | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації разом з Дергачівським районним управлінням ГУ ДСНС України у Харківській області, сільські, селищні та міська ради | до 03.02.2020 |
| 3. | Уточнити план евакуації населення, тварин, машин, механізмів, кормів, мінеральних добрив та отрутохімікатів, інших матеріальних цінностей із зон можливого затоплення та розміщення їх у безпечних місцях | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації разом з управліннями, відділами та секторами районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради | до 29.11.2019 |
| 4. | Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу через природні явища, та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків, пропуску льодоходу і повені | Сільські, селищні та міська ради, КП «Дергачікомунсервіс», КП «Малоданилівський комунальник», КП «Солоницівське ЖЕГ», станційно-лінійна дільниця №1 районного центру телекомунікацій № 323 м. Дергачі Харківської філії ПАТ «Укртелеком», філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор», Дергачівське районне відділення АТ «Харківобленерго», Дергачівське відділення ПАТ «Харківгаз» | до 29.11.2019 до 20.02.2020 |
| 5. | Провести засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (далі – ТЕБ) і надзвичайних ситуацій (далі – НС), на якій проаналізувати стан готовності відповідних служб, підприємств, установ, організацій до безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2019-2020 роках | Місцева комісія з питань ТЕБ і НС Дергачівського району | за окремим графіком |
| 6. | Поповнити місцевий матеріальний резерв | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації , сільські, селищні та міська ради | до 07.12.2019 до 12.02.2020 |
| 7. | Уточнити розрахунок сил та засобів, які планується залучати для проведення робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, КНП «Дергачівська центральна районна лікарня» Дергачівської районної ради, КНП «ЦПМСД Дергачівської районної ради», філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор», сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області, Дергачівський ВП ГУНП в Харківській області, Дергачівське відділення ПАТ «Харківгаз», Дергачівське районне відділення АТ «Харківобленерго», КП «Дергачікомунсервіс», КП «Малоданилівський комунальник», КП «Солоницівське ЖЕГ» | до 27.11.2019 до 12.02.2020 |
| 8. | Укласти договори з Навчальним центром оперативно-рятувальної служби ЦЗ ДСНС України про проведення у разі необхідності вибухових робіт у місцях можливих льодових заторів | Сільські, селищні та міська ради, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» | до 14.02.2020 |
| 9. | Уточнити (узгодити) порядок інформаційної взаємодії під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових дощових паводків, доведення до відома населенню сигналів оповіщення про можливу загрозу паводка та його масштабів | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області | до 29.11.2019 до 14.02.2019 |
| 10. | Оперативно висвітлювати через засоби масової інформації питання: про розвиток і хід весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про правила поведінки населення в умовах весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління ГУ ДСНС у Харківській області | на період проходження паводків та весняної повені |
| 11. | Привести у готовність гідроспоруди, прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах, здійснювати гідрологічні спостереження під час осінньо-зимових дощових паводків, весняної повені та льодоходу | Сільські, селищні та міська ради, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, орендарі водних об’єктів | до 20.11.2019 до 20.02.2020 |
| 12. | Перевірити стан готовності гідротехнічних споруд, небезпечних каскадів водосховищ і ставків, меліоративних систем і об’єктів, що знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу та повені | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські, селищні, міська ради, Дергачівське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області | до 20.02.2020 |
| 13. | Перевірити готовність ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дергачівського району Харківської області до здійснення заходів з безаварійного пропуску льодоходу та весняної повені, захисту від можливих руйнувань і припинення господарської діяльності району | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради | лютий-березень 2020 року |
| 14. | Встановити оптимальний режим роботи водогосподарських систем і комплексів району з урахуванням наповнення водосховищ, ставків та інших водоймищ | Сільські, селищні, міська ради, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації | до 29.11.2019 до 02.03. 2020 |
| 15. | Провести заходи з підготовки до роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж та інших об’єктів комунального господарства у період осінніх паводків і весняної повені. Забезпечити водопостачанням зони можливого затоплення та евакуації населення, санітарним наглядом за станом джерел питного водозабезпечення | Відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області, КП Дергачікомунсервіс», КП «Малоданилівський комунальник», КП «Солоницівське ЖЕГ» | до 27.11.2019 до 14.02.2020 |
| 16. | Організувати контроль за проведенням робіт щодо недопущення переповнення та скиду неочищених стоків із накопичувальних ям тваринницьких ферм і комплексів та їх можливого руйнування в період паводків і повені | Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області | до 20.11.2019 до 26.02.2020 |
| 17. | Проводити попереджувальні заходи щодо запобігання нещасним випадкам серед рибалок у період льодоставу, проходження льодоходу та повені на річках і водоймах району | Сільські, селищні, міська ради, Дергачівський ВП ГУНП в Харківській області, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації | протягом осінньо-зимового періоду |
| 18. | Уточнити наявність та здійснити перевірку стану готовності плавзасобів, які планується залучити під час паводка, пропуску льодоходу та повені. Надати узагальнені дані до Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління ДСНС України в Харківській області | Сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації | до 29.11.2019 до 20.02.2020 |
| 19. | Забезпечити в районах затоплення підтримання громадського порядку, безпеки дорожнього руху в напрямках евакуації, обмеження допуску населення до небезпечних зон, охорони майна евакуйованих громадян, а також матеріальних цінностей підприємств та організацій | Дергачівський ВП ГУНП у Харківській області | на період проходження паводків. льодоходу та повені |

Головний спеціаліст відділу містобудування,

архітектури та цивільного захисту

Дергачівської районної державної адміністрації                                                                                 Наталія МАТВЄЄВА