ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Дергачі

від 28 листопада  2017 року							№ 589

Про заходи щодо безаварійного

пропуску осінньо-зимових дощових

паводків,  льодоходу і весняної

повені в районі у 2017-2018 роках

З метою підготовки до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені, захисту  від можливого руйнування об’єктів господарювання, населених пунктів, сільськогосподарських угідь та організації евакуації населення, тварин, матеріальних цінностей із зон затоплення, на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 02 жовтня 2017 року № 477, відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

- Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної  повені  в районі у 2017-2018 роках (далі – План), що додається.

- Рекомендувати сільським, селищним та міському головам, керівникам установ та підприємств району забезпечити виконання заходів Плану.

3.   Відділу містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації (Бондаренко Н.О.) інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання заходів, передбачених Планом, через Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації до 10 грудня 2017 року, 28 лютого та 15 березня 2018 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Гаплєвську І.Б..

Голова районної

державної адміністрації                                                            К.С. ЖИДКОВ

### ЗАТВЕРДЖЕНО

###### Розпорядження голови

###### районної державної адміністрації

«28»  листопада  2017 року № 589

ПЛАН

організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків,

льодоходу і весняної повені в районі у 2017 -2018 роках

| № п/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розроблення проекту розпорядження та планів організаційних та практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі та у сільських, селищних та міської радах у 2017-2018 роках | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту, рекомендовано сільським, селищним та міській радам | до 04.12.2017 |
| 2. | Уточнення Плану реагування на надзвичайні ситуації (НС унаслідок гідродинамічних аварій, гідрологічні НС поверхневих вод) | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації разом з Дергачівським районним управлінням Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, сільські, селищні та міська ради | до 01.02.2018 |

| 3. | Уточнення плану евакуації населення, тварин, машин, механізмів, кормів, мінеральних добрив, інших матеріальних цінностей із зон можливого затоплення та розміщення їх у безпечних місцях | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту разом з управліннями, відділами та секторами районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, | до 04.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Визначення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу через природні явища, та розроблення заходів щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків, пропуску льодоходу і повені | Сільські, селищні та міська ради, Дергачівсько-Солоницівська філія комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр», комунальне підприємство «Дергачікомунсервіс», районний центр телекомунікацій № 323 Харківської філії ПАТ «Укртелеком», відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор», Дергачівський район електричних мереж, Дергачівське відділення ПАТ «Харківгаз» | до 04.12.2017 до 20.02.2018 |
| 5. | Проведення засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (далі – ТЕБ) і надзвичайних ситуацій (далі – НС), на якій проаналізувати стан готовності відповідних служб, підприємств, установ, організацій до безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2017-2018 роках | Районна комісія з питань ТЕБ і НС, комісії сільських, селищних та міської рад, керівники підприємств, установ та організацій району | за окремим графіком |
| 6. | Поповнення районного матеріального резерву та створення на місцях резервних запасів будівельних, паливно-мастильних матеріалів, продовольчих товарів, медикаментів з метою безперебійного забезпечення та обслуговування евакуйованого населення і такого, що мешкає в зонах затоплення та у зонах ризику | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, комунальний заклад охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня», комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району» | до 04.12.2017 до 20.02.2018 |
| 7. | Уточнення розрахунків сил та засобів, які планується залучати для проведення робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, комунальний заклад охорони здоров’я районного територіального медичного об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня», комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району», районний центр телекомунікацій № 323 Харківської філії ПАТ «Укртелеком», філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор», сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, Дергачівський відділ поліції Головного Управління Національної поліції у Харківській області, Дергачівське відділення ПАТ «Харківгаз», комунальне підприємство «Дергачікомунсервіс» | до 04.12.2017 до 12.02.2018 |
| 8. | Укладення договорів з Навчальним центром оперативно-рятувальної служби ЦЗ ДСНС України про проведення у разі необхідності вибухових робіт у місцях можливих льодових заторів | Сільські, селищні та міська ради, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, філія «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» | до 15.02.2018 |
| 9. | Уточнення (узгодження) порядку інформаційної взаємодії під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових дощових паводків, доведення до відома населенню сигналів оповіщення про можливу загрозу паводка та його масштабів | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | до 04.12.2017 до 15.02.2018 |
| 10. | Оперативне висвітлення через засоби масової інформації питань: про розвиток і хід весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про правила поведінки населення в умовах весняного паводка, пропуску льодоходу і повені; про заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації , сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | на період проходження паводків та весняної повені |
| 11. | Приведення у готовність гідроспоруд, приладів, пристроїв та обладнання на водомірних постах, здійснення гідрологічних спостережень під час осінньо-зимових дощових паводків, весняної повені та льодоходу | Сільські, селищні та міська ради, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, орендарі водних об’єктів | до 04.12.2017 до 20.02.2018 |
| 12. | Перевірка стану готовності гідротехнічних споруд, небезпечних каскадів водосховищ і ставків, меліоративних систем і об’єктів, що знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу та повені | Відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські, селищні, міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | до 30.11.2017 |
| 13. | Встановлення оптимального режиму роботи водогосподарських систем і комплексів району з урахуванням наповнення водосховищ, ставків та інших водоймищ. Проведення заходів з організації розроблення технічної документації (картографічних карт) щодо зон ризику та зони можливого затоплення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 87 «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків» | Сільські, селищні, міська ради, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації | до 04.12.2017 до 01.03. 2018 |
| 14. | Проведення заходів з підготовки до роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж та інших об’єктів комунального господарства у період осінніх паводків і весняної повені. Забезпечення водопостачанням зон можливого затоплення та евакуації населення, санітарним наглядом за станом джерел питного водозабезпечення | Відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби України у Харківській області | до 04.12.2017 до 15.02.2018 |
| 15. | Організація контролю за проведенням робіт щодо недопущення переповнення та скиду неочищених стоків із накопичувальних ям тваринницьких ферм і комплексів та їх можливого руйнування в період паводків і повені | Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби України у Харківській області, відділ житлово-комунального господарства районної державної адміністрації | до 04.12.2017 до 26.02.2018 |
| 16. | Проведення попереджувальних заходів щодо запобігання нещасним випадкам серед рибалок у період льодоставу, проходження льодоходу та повені на річках і водоймах району | Сільські, селищні, міська ради, Дергачівський відділ поліції Головного Управління Національної поліції у Харківській області, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації | протягом осінньо-зимового періоду |
| 17. | Уточнення наявності та перевірка стану готовності плавзасобів, які планується залучити під час паводка, пропуску льодоходу та повені. Надання узагальнених даних до Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління ДСНС України в Харківській області | Сільські, селищні та міська ради, Дергачівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, відділ містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації | до 04.12.2017 до 20.02.2018 |
| 18. | Забезпечення в районах затоплення підтримання громадського порядку, безпеки дорожнього руху в напрямках евакуації, обмеження допуску населення до небезпечних зон, охорони майна евакуйованих громадян, а також матеріальних цінностей підприємств та організацій | Дергачівський відділ поліції Головного Управління Національної поліції у Харківській області | на період проходження паводків та весняної повені |

Начальник відділу містобудування, архітектури

та цивільного захисту районної державної

адміністрації, головний архітектор		                                                                         Н.О.Бондаренко